沥青路面工程劳务分包合同

甲方：四川知行路桥股份有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，经双方友好协商，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将沥青混凝土摊铺的部分劳务分包给乙方，特就相关事宜订立本劳务分包合同。

# 一、劳务工期及进度要求

1.合同期间不受农忙、季节及节假日等因素的限制。

2.该合同自     年    月   日至     年    月   日止。施工有效工期以甲方主管工长制定的作业计划、进度时间为准，工期内的进度调整（含因业主、建设主管部门等原因要求的进度提前或延后及节假日加班等）甲方不再支付费用。为满足进度要求乙方组织人员进行加班不再另计费用。工期内未完成约定工程的，甲方有权要求乙方继续完成工程或退场，乙方按甲方要求实行。

3.乙方在接到甲方开工通知后，必须在  3   日以内进场并正式开工，否则甲方有权解除合同。

4.甲方在工作检查、评比中，发现乙方因自身原因造成工程进度滞后时，甲方有权对乙方采取警告、罚款、约见法人代表（负责人）、强制分割出乙方承担的工程任务，并直至清退出场，由此给甲方造成的相应损失由乙方承担，由此而致乙方的任何损失乙方自负。若乙方连续二次未完成甲方下达的产值计划，则甲方有权分割出乙方承担的剩余工程任务，由此造成的一切损失由乙方承担。

5.乙方未全面完成本合同工程或不能胜任本合同工程的施工而解约退场的，甲方只给予乙方支付完成的合格工程劳务款的70％，且半成品及其它未完成的工程不予计量与支付。因甲方单方解约要求乙方退场的，双方据实结算。

6.若乙方不能按合同约定及甲方要求的作业计划完成工程，拖延一天，则按5000元/天的标准向甲方支付违约金（甲方原因除外）。

二、本合同期间的工程单价

1.沥青摊铺人工辅助，采用量价结合阶梯式的方式。辅助工工作内容包括：

1.1摊铺前协助测量，包括立标尺、画线、摆铝合金、打钢线、收钢线等相关工作；

1.2人工清扫路基、平石；

1.3平石边、检查井边人工刷乳化沥青，路基上小面积人工补洒乳化沥青；

1.4沥青摊铺起步修整、修边口、移标高直尺、人工补料、接边接头处理、井边处理、收尾处理；

1.5胶轮压路机人工喷油水；

1.6 工程结束后，人工清理、清扫摊铺废料，按组长要求集中堆放、装车（不包括外运）；

1.7清理检查井及雨篦子中的漏料（由乙方自身原因造成漏料）；

1.8施工接缝的处理（包括施工后人工热切或人工电镐冷切）。

以上工作内容包含在合同单价内，不另开点工方单。

2.针对单个机组的人工及辅助摊铺单价：

2.1 机组完成吨位数9万吨以内（含9万吨），包干价    元/吨；

2.2 完成9～25万吨（含25万吨）：超出9万吨部分按    元/吨；

2.3 完成25万吨以上：超出25万吨部分按    元/吨；

3.外派摊铺

公司以单包机械人工的形式承接的业务，或前场单包机械人工承接的业务，或因合作关系需外派劳务班组去合作单位进行协作施工的劳务费用按照包干价3000元/班结算(8小时为一班)。

4.机械摊铺以外的其他点工：按小时计算，单价按包干价12.5/小时，计划数量暂定8000小时（即1000工，单个机组），最终以现场签单确定的数量为准，点工人员的交通由乙方负责。机械摊铺点工仅限于以下方面：

4.1当乙方所配备的16名辅助工仅满足正常摊铺需要，协助现场交通安全，进行交通指挥、护栏、隔离设施、交通标志的维护工作必须增派人手完成时，可根据实际使用的人工签认点工。若此项工作可以从配备的16名辅助工安排人员完成的，则不能再签认点工；

4.2 协助甲方与基层单位交接标高的检测（不包含摊铺的测量放样）、试验检测辅助人工；

4.3项目负责人或项目管理部专门指定的点工内容。

以甲方项目、机站负责人或项目管理部负责人签证审定为准，签证应注明工作的具体部位、内容、时间等信息，谁安排谁签字；

6.铣刨工程：工作内容为：铣刨过程中人工的配合，沥青铣刨后人工对平石边进行打边，对路面进行清扫，废料清理、装车等。

7.前场施工过程中，因乙方原因人员配备不足，不能满足施工需要，前场项目经理有权安排外调劳务班组进行协作，劳务费用由甲方项目经理从乙方劳务用工计费确认单中扣除。

以上价格为乙方实施并完成本合同工程所需的一切费用及隐含风险在内的费用总和，且本单价均考虑了工程施工过程中人工费用价格涨价因素。该合同期间，合同单价不予任何形式的增加性调整。

# 三、质量要求

1.乙方所承担的施工，必须满足国家颁布的有关质量标准，同时也应满足甲方与业主签订的合同文件（包括标前会议纪要、补遗书及有关澄清文件等）及现场监理工程师对工程质量和业主对质量缺陷责任期的要求。

2.相关质量标准为：《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1--2004.《公路桥梁施工技术规范》JTJ041—2000等现行国家现行验收标准、规范（含：《技术规范》、《施工验收规范》）（按工程类别具体细化）

3.施工的工程质量必须达到：合格率100%，优良品率95%，重大质量责任事故0次

4.特殊性、关键性单项工程工序简述及安全要求：见《施工组织设计》或专项施工方案。

# 四、安全文明要求：

1.乙方必须按《安全生产法》及我国现行相关安全生产规定组织施工，认真执行甲方关于安全生产的有关方案、措施和要求，接受甲方人员的安全指令和管理，承担施工中安全责任。

2.乙方在工程施工过程中，须按甲方要求着装及配带各类标志，设置并维护好施工场地内的安全设施及安全警示标志。乙方施工期间（入场至撤场的所有期间），在其施工场地内发生的安全事故、至其它方损害等，均由乙方承担责任，负责处理。（具体分摊比列由工程类别确定）

3.乙方严格遵守施工地关于环保、扬尘、噪声的相关规定，采取一切合理有效措施保护施工场地内外环境，避免由于施工操作引起的粉尘、水土流失、油污、有害气体、噪声、振动等对环境的污染及影响，由于未遵守上述规定或环保措施不力导致有权部门处罚或与相邻人员引起纠纷的，由乙方承担全部责任。

4.乙方负责配备相关安全设施与器材，按安全生产要求进行搭设操作，甲方支付的劳务单价中已包含劳动保护用品费用，乙方统一购买配制，甲方不再另提供。

5.乙方必须建立现场管理班子，根据工程情况配备足够管理人员。文明施工所有管理人员必须常驻现场负责配合甲方施工管理及相关工作，每天进行现场安全文明检查，其检查结果报甲方备案。

6.乙方按相关保险法规为所属人员购买工伤、意外伤害（保险金额不少于10万元/人）等必要保险，为价格超过2万元的设备购买财产损失险及第三者责任险，自行承担施工过程中所属人员工伤，意外伤害及施工过程中导致的自身及第三人伤害、物品损毁的赔偿责任。如未购买保险，甲方有权自工程款中代扣代买。

7.各种材料（包括周转材料）、工具应堆码有序、整齐，认真搞好操作房、作业面及周边的现场文明施工，保证现场清洁、卫生。

8.乙方负责对进场班组人员每周进行一次安全生产、文明 施工、质量保证教育，并作出书面记录（所有参加人员必须签字），及时报送甲方。

9.乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、易燃易爆地段、高空作业、腐蚀性物品施工、毒害环境、爆破作业、临街交通要道附近以及其他危险地段施工前，应向甲方书面上报安全保护措施或预案，经甲方向有关部门申请批准或采取防护措施后方可实施。

10.乙方在施工过程中必须严格按照甲方的专项施工方案和专项施工安全措施进行生产施工，不得违章作业，否则由此引起的生产安全事故由乙方承担全部损失和责任。

11.若发现乙方承担工程存在安全隐患或发生安全事故，甲方现场管理人员有权责令其停工整顿，其损失由乙方自行负责。如乙方未接受甲方指令，甲方有权处罚500—1000元/次，超出两次以上的，甲方有权提前终止合同。如甲方发现乙方人员未按安全规范操作（含正确使用、配带安全防护设施），有权对乙方按次200—500元标准进行处罚。

12.发生生产安全事故，乙方应按事故报告程序及时报告甲方，由甲方上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理，甲、乙双方为救援提供必要条件，积极组织抢救，减少生命、财产损失。

13.发生事故后，乙方必须积极处理好善后事宜，并准备好理赔资料，进行理赔事宜。发生的费用除开保险理赔费用金额外，差额双方协商（但如是第三方责任，甲乙双方应共同配合追究）。因乙方发生事故上报不及时或隐瞒不报者，乙方负全部责任。

五、结算及付款：

1.验收合格：按单项承包单价结算；

2.乙方施工的建筑产品凡有不合格者不予支付价款，乙方并赔偿因此带来的经济损失，承担所有返工费用，并责令退场。

3.工程量验收及计算方式：参照施工图，以双方认可的实际完成合格工程为准进行计算。计算程序：由主管工长计算工程量填制工单，再由主管质量、安全、文明施工等负责人做出奖罚评判签认经报造价预算部门审核后由项目经理批准，方能作为结算依据。

4.结算方式：每月末核算该月完成产值，并由双方签字确认，甲方在收到项目总承包方支付款项的前提下，合理安排付款进度，原则上甲方应保证乙方项目垫支金额不超过200万元，若乙方垫支金额超过200万元，甲方应及时支付超过200万元的部分。

5.结算时乙方必须出具如下票证：

5.1 符合国家规定的相关发票；

5.2 甲方要求的其它票证。

6.完工结算：乙方按合同规定完成：

6.1合同规定的所有施工作业内容或合同调整后的施工作业内容;

6.2 办理完退场协议手续后，甲方才给乙方办理完工结算。

7.上述款项的支付必须以甲方收到总承包方的款项为前提。

六、甲方权利和义务

1.向乙方提供施工场地。

2.负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制施工计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量、检测、实验的控制、监督、检查和验收；

3.甲方负责审批乙方施工计划，监督乙方施工质量及进度。

4.负责技术交底、安全交底工作，组织图纸会审，统一安排技术档案资料料收集整理及交工验收；

5.统筹安排、协调解决乙方工作用水、用电设施。

6.甲方提供设计图纸及相关变更资料，负责进行各工种间的协调，检查验收工程质量。

7.甲方有权根据工地施工情况，以及业主和监理工程师对工程施工的意见、建议、要求和各种禁令等，向乙方发出整改通知、要求，并对整改结果进行验证直到合格。

8.甲方负责制定工地管理各种规章制度，并有监督权和处罚权。

# 七、乙方权利和义务：

1.合同签约后，乙方须提供拟进场设备清单及人员名单及人员身份证件复印件报甲方审查后，乙方才能组织作业人员进场，乙方人员进场时，必须携带《身份证》等有效证件，特殊作业（包括但不限于挖机操作工、电工、焊工、爆破工等）须提交符合国家有关规定的上岗证，凡不符合国家有关上岗条件的或无上岗证书的，一律不准上岗。甲方将按清单核实进场设备、人员后乙方才能开工。如中途有人员变动，应书面通知甲方。如未按上述内容执行，甲方有权收回施工任务，由此产生的一切损失均由乙方承担。

2.乙方严格依劳动法规及其它规章对所属人员进行管理教育，甲方有权监督检查。所有进场人员必须服从甲方统一安排调动，未经允许，乙方不得擅自抽调人员离开工作岗位。乙方进场人员应熟悉施工现场的“十严禁”，“十不准”和“标准化文明施工”。

3.禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。进场人员必须身体健康，没有传染病、精神病、癫痫病，能遵纪守法和遵守施工现场的各项规章制度，否则，甲方有权进行清退。进场人员严禁打架闹事、盗窃、各种赌博和不文明现象，若有违反者，现场工长有权对其最低处罚款2000元。

4.负责按图纸及施工验收规范组织施工，接受甲方现场管理人员对质量的监督，若因乙方原因造成的质量事故和不合格、而出现返工，乙方自行承担所有的返工费及材料损失费，并承担由于质量不合格造成的相关民事、刑事责任，赔偿甲方损失。

5.入场一周以内向甲方提供人员、器材保险单据；

6.乙方应尊重业主、监理及甲方现场管理人员，不得发生辱骂及殴打等事件，违者一次处以人民币2000元以上的违约金并承担由此带来的一切损失。

7.乙方应对本合同及合同实施中甲方下发的一切指令、文件等资料进行保密。如有泄密事件，一切损失由乙方负担。

8.如期足额支付所属劳务人员工资，不得拖欠。如有拖欠，甲方可代为支付并对乙方处以拖欠工资额2倍以内罚款。情节严重的，甲方有权代付劳务人员工资或解除合同。

9.按国家规定交纳各种税费；落实甲方关于施工现场管理的相关规定。

10.按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。

11.乙方负责人每月驻地管理时间须达到≥25天，由项目部按制度进行考核、评比及处罚。

12.除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，应承担并履行合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

13.乙方不得将本合同工程的任何部分进行分包或转包。

14.乙方负责提供详细施工措施、进度计划，并报甲方审核，审核后严格按其执行。

15.乙方不得以甲方的名义从事任何经济活动，并确保不因乙方与第三者发生的任何纠纷或事件给甲方带来风险或造成损失。

16.履行为完成劳务工程的其它必要义务。

八、关于乙方义务的特别约定

1.乙方应根据甲方工程需要，随时配备足够的跟机整平、测量放样、拼装、清扫等辅助工，一般一个机组配备辅助工应不少于16人，其责任心和技术素质须胜任各辅助工种要求，符合甲方（含总承包方）质量标准。上述工人的配备优先从甲方现有工人中挑选，如不能满足需要，乙方自行招录，但必须在甲方处办理相关入职手续，否则，发生的一切责任由乙方承担。

2. 乙方应根据工程需要，配备每次施工需要的小型机械设备如下（包含并且不仅限于）：2台发电机，2个电镐，2台手扶内燃式平板夯（如是甲方现有物品提供给乙方，乙方在扣除折旧费用外进行购买）。乙方必须保证小型机械设备的正常使用，产生的维修、保养、燃油等费用由乙方承担。

3.乙方完成劳务施工所需的小型机具及劳保用品均由乙方提供，如人力翻斗车、刮板、铁钟实、扫帚、铁锹、铝合金、摆铝合金所需木块，胶轮喷油所需喷壶、覆盖检查井所需钢板等。

4.乙方负责辅助工的食宿、交通，由此发生费用由乙方承担。

5.乙方应指派专人按甲方企业管理制度，负责辅助工的生产、质量、安全、文明施工、治安等工作，并由乙方对前述辅助工的工作结果承担责任。

6.乙方如因上述2～5条的缺陷，影响甲方正常生产的，甲方有权追索乙方的经济责任。

# 九、工程交工验收、质量缺陷责任期及保修期：

1.工程具备验收条件后，乙方应进行自检，自检合格后通知甲方协调监理、业主验收，未经验收，甲方不予计价。

2.在检查、检验、评比中发现的一般质量问题，乙方必须按甲方、监理、业主及有关质检部门提出的整改意见返工、整改，并承担责任和发生的相关费用，甲方有权对乙方采取警告、罚款等管理措施；若发现乙方因自身原因造成重、特大质量事故或故意造成质量事故等情节严重的，履约保证金归属甲方，清退乙方出场，由此给甲方造成的任何损失由乙方承担，由此而致乙方的任何损失乙方自负。

3.乙方承担的工程验收合格后，经甲方现场工长、计量人员、造价人员、项目经理确认，作为工程结算支付的依据。

4.已施工工程未交付甲方之前，乙方负责工程保护工作，承担相关风险，其费用已包含在合同报价中。

5.在接到甲方的质量维修通知，在8小时内回复，在24小时内进场修复。如未按要求整改，所产生的费用和损失，则在质保金中2倍扣除。

# 十、违约责任：

1.若乙方在施工过程中未按合同签订时乙方对项目承诺配备的人员和设备进场，在甲方要求后仍不能进场的，甲方有权根据实际情况扣减乙方向甲方缴纳的履约保证金或对乙方处以适当处罚。

2.若甲方在检查中发现乙方施工质量、施工程序不符合要求的，由乙方负责按设计要求和规范进行改正直至合格，并承担采取改正措施的费用。若造成甲方损失，全部由乙方承担。甲方视实际情况，有权对乙方处以不合格部分价款或造成损失额价款2倍以内罚款；如因乙方施工质量、程序等不符合业主或监理要求，被监理或业主口头通报批评（或导致甲方被口头批评的），按实际情况次处罚200—500元，被监理或业主书面通报批评（或导致甲方被书面批评的），按实际情况次处罚500—2000元，如因此导致业主或监理对甲方处罚，由乙方全部承担。

3.如乙方连续2次未按进度计划及质量要求完成进度目标，甲方有权解除合同，将未施工部分另行选择其它施工方，并由乙方赔偿相关损失，支付合同总价款10%的违约金。

4.乙方不服从甲方现场管理人员指挥的，视实际情况，甲方责任工长有权对乙方处以500-1000元/罚款，连续三次以上拒不听从指挥且造成重大损的，甲方有权解除合同，将未施工部分另行选择其它施工方，并由乙方赔偿相关损失，支付合同总价款10%的违约金。

5.甲方如发现乙方采取欺诈等手段骗取工程量等情形的，乙方应按合同总价款的5%向甲方支付违约金，甲方可从工程结算款中扣除。

6.乙方负责人及各工种组长，必须在工地现场指挥，协调各班组，该负责人缺席一天扣1000元。若乙方负责人不参加甲方工作会者，缺席一次罚款1000元。若因乙方负责人无故不在现场而发生安全、质量事故，由乙方自行承担一切责任。若乙方负责人一月累计有十天以上不在现场，甲方有权终止与乙方协议，并由乙方承担相应延误工程进度经济责任。

7.如乙方安全文明施工工作不合格，被举报属实，导致自身或甲方受有权主管部门查处，由乙方承担所有罚款及相关费用支出，且每次应向甲方支付违约金1000—5000元。因乙方原因导致累计两次以上被有权主管部门查处，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，且承担因解除合同给甲方带来的直接及间接损失。

8.若乙方有分包或转包行为，甲方有权单方终止本协议，并收回工程施工任务，由此产生的双方一切损失均由乙方承担。

9.未经甲方许可擅自招收、更换人员或招用未持应有证件的人员，除责令清返或补办手续外，将按私招乱雇人数对乙方处以每人500元罚款。

10.若乙方违反劳动法规使用员工（包括但不限于使用童工、未依法签订劳动合同、未购买保险等），除乙方自负全部费用按法规改正外，甲方有权对乙方处每人1000-10000元的违约罚款。

11.如乙方未设置及维护好施工场地内的安全警示标志，由此导致的至双方或第三方人员损伤的所有责任均由乙方承担。同时甲方有权对乙方处损失额度2倍以内的违约罚款。

12.如乙方不具备相关分包资质或伪造资质的,负责赔偿甲方因此遭受的一切损失（含直接、间接损失），同时甲方有权无条件解除合同。

13.如乙方有其它违法或违约行为（含所属人员发生偷盗工地物资等），严重影响甲方形象及工程，甲方视偷盗工地物资的价值10倍罚款。情节严重者，移交司法机关处理。

14.如甲方违约，赔偿乙方因此造成的损失。

# 十一、合同解除

# 1.经双方协商一致可以解除该合同。

# 2.在下列情况下甲方具有单方解除权：

# 2.1乙方不能满足甲方工期、质量、进度等要求的；

# 2.2乙方严重违反安全施工规范，造成严重后果的；

# 2.3乙方资信情况发生重大变化，已不能有效履行合同的；

# 2.4其它严重影响工程情况。

3.如因不可抗力因素或因本工程缓建等原因致使本合同无法履行的，甲乙双方均可以解除合同。

4.合同解除后，乙方应在保证工程不受影响的情况下3个工作日内撤出工地，妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。否则，相关价款不予结算。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款。

十二、特别约定：

1.乙方在签订合同后一周内向甲方上报每个机组的辅助摊铺6名骨干人员名单及身份证复印件，该六人分别包含的职责为：带班班长、辅助摊铺质量员（可由带班班长兼任）、刮板操作熟练手、平板振动机操作熟练手。以上6名成员不得随意更换，需提前报甲方同意待顶替人员经过确认能满足工作要求后才能更换，否则甲方将在考核表中进行扣分并处罚。

2.乙方应按甲方的规定配齐施工的服装（包括反光服）、鞋子、手套等劳防用品，在施工过程中未按甲方要求着装的，甲方有权按制度进行处罚。

3.乙方人员必须听从甲方现场施工负责人、施工人员的指挥，按要求进行施工。

4.甲方按工程定期进行现场施工综合情况考核（每季度考核打分不少于2次，按季度算平均分），产生的扣分、工程返工等情况，将按扣分的百分比扣除该工程的结算款。

5.由于甲方原因而损坏乙方的小型施工机械，由甲方承担相应的责任。

6.为保证工程的顺利开展，乙方可以委托甲方提供与甲方施工人员同步的餐饮服务，乙方每月须向甲方支付餐饮费（暂定的标准为：每日18元，其中中、晚单餐各7元），所有人员餐费均由乙方承担。

7.甲方按《辅助单位考核表》对乙方进行考核。（见附件一）

8.遵守甲方制定的《路面分公司劳务班组操作规程》中相关内容。

9.乙方承诺在签订本合同前已实地现场踏勘，熟知施工环境及施工要求，且已完全理解本合同的相关条款。

10.在施工期间，乙方自行妥善保管施工用器具、物品等，如因非甲方因素（含不可抗力、第三者因素及其它）导致的乙方财产器具等损失，甲方概不负责。

十三、其他

1.未尽事项，双方协商解决。

2.本合同自双方签字盖章即生效。

3.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方（盖章）                      乙方（盖章）

代表：                             代表:

经办人：                           经办人：

日期:                              日期：

签订地点：成都市

附件一：

辅助单位考核表

辅助单位：               考核周期：年月日—年   月日

| 序号 | 类别 | 考核内容 | 分值 | 得分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员情况 | 1.机组中敲定的6名骨干人员更换或离岗，每少一人扣10分，可倒扣； 2.因现场人员缺少无法满足站长施工要求或不服从现场安排，每次扣5分，可倒扣； | 30 |  | 可倒扣意思为：如扣除分数大于30分时则该项得分可以为负数。 |
| 二 | 安全施工 | 1.按要求穿反光背心，发现1人扣1分，直至全部扣完。 | 4 |  | 当季度安全、文明施工方面，因乙方原因导致甲方摊铺机组被检查评为不合格的，本考核表的安全文明方面的总分20分将全部扣除。 |
|  |  | 2.按要求穿厚底工作鞋，发现1人扣1分，直至全部扣完。 | 4 |  |  |
|  |  | 3.是否有赤膊工作，发现1人扣1分，直至全部扣完。 | 4 |  |  |
| 三 | 文明施工 | 1.是否按要求穿工作服，发现1人扣1分，直至扣完。 | 4 |  |  |
|  |  | 2.是否有乱扔垃圾的情况，发现1人扣1分，直至全部扣完。 | 4 |  |  |
|  |  | 3.污染路平石、缘石等，一处扣5分 |  |  |  |
| 四 | 施工质量 | 1.与平石接缝处理 | 15 |  | 当季度施工质量方面，因乙方原因导致甲方摊铺机组返工的，本考核表的质量方面的总分50分将全部扣除。 |
|  |  | 2.与检查井口接边处理 | 15 |  |  |
|  |  | 3.施工接缝、纵缝处理 | 10 |  |  |
|  |  | 4.摊铺补料，外观修整 | 10 |  |  |
| 五 | 合计得分 | 100 |  |

考核负责人：                日期：             项目经理：

注：1.每个机组单个季度的考核不得少于2次，也可按项目进行评定，每季度对分数加权平均；

2.每次考核的季度平均得分将直接影响工程结算，平均得分95分以下，每少1分扣当月产值的1%，最多扣当月产值的20%。

附件三：

四川知行路桥股份有限公司劳务操作规程

1.按施工负责人规定时间到达施工现场；迟到一次处罚500元；（特殊情况除外，如：堵车、车辆故障等）

2.施工期间着工作服，服装干净整洁，夜晚施工班组人员必须着反光背心；未按要求着装，单人单次罚款100元；

3.服从管理人员现场安排，班组人员内部（或与管理人员、业主、监理）起冲突（包括顶撞、不服从、消级应对），单次罚款2000元；

4.底、中层施工中，在井口必须放置由项目部提供的专用钢板，不放置钢板或用其它代替的，单次单井处罚1000元；雨水井必须放置木板（或专用钢板），不放置的单次单井处罚1000元；

5.因劳务公司原因致使污水井、雨水井中漏料，单口井处罚1000元，并承担所有因淘井发生的费用；

6.施工过程中，必须及时清理摊铺机履带下的沥青混和料，如未清理单次处罚200元；

7.在中层和面层施工中，覆着在井盖和雨蓖子上的沥青混和料必须清除至摊铺机绞笼内，严禁散布到周围；如有发现，单人罚款500元；

8.在中层和面层施工中，横缝或纵缝必须用细料处理，人工清除多余粗料，接缝处无明显高低不平，无明显跳车，接缝处无粗料成团的现象；如出现上述问题，一条施工缝处罚1000元；

9.侧石或平石边，多余混合料铲至摊铺机绞笼内，严禁散布到周围；混和料不足的及时添加，保证边缘饱满，平整度符合要求；违反要求单次处罚1000元；

10.施工中，控制柴油对平石和侧石的污染，两侧必须使用彩条布覆盖，一处污染处罚200元；并负责把污染去除；生活垃圾、烟头等必须及时清理，未清理，一处200元；

11.根据测量员的标高，正确摆放铝合金，误差正负2毫米 ;超出误差,单点处罚500元;

12.爱护所使用的工具，如因操作不当造成损坏，承担所有维修费用，并处罚200元；

13.当天施工结束后，清点并整理所使用的所有工具，造成遗失的，等价赔偿，并单次处罚500元；交班组保管的工具，必须及时维护，因维护不及时或配件不足，造成工作时误工的，单次处罚500元；

14.劳务公司人员必须有质量意识，工作积极主动、标准高；吃苦耐劳，责任心好，不满足标准人员必须清除。

15.面层施工，劳务公司必须按项目部要求配备足够人员，不得缺少。

16.施工中，胶轮人工涂油必须即时，不得有轮胎粘料现象，平板夯底板也不得有粘料现象，如出现粘料情况，必须即时修补粘料部位。如果不处理，单次罚款1000元；

17.平交道口等需要人工摊铺的部位，必须清除表面粗料，不得有粗料成团的现象，平整度符合要求，不得有明显的凹凸不平，如出现上述情况，单次罚款2000元；

18.单个工程（含底、中、面）施工结束后，班组施工质量满足上述要求，经质检部门评定为优秀工程，奖励班组5000元。

发包人：（公章）                       承包人：（公章）

法定代表人：                           法定代表人：

代表：                                  代表：

签订日期：      年       月